KADARN

# Plan Maestro de Realineación e Implementación

Programa ejecutable para migrar KADARN al modelo de Institutional Capability Intelligence

Versión 2.0

Plan de ejecución

Decisión fundacional

KADARN deja de organizar documentos y respuestas aisladas. Su núcleo pasa a capturar, verificar, preservar y reutilizar conocimiento institucional para producir evaluaciones explicables sobre la capacidad real de ejecutar investigación clínica.

| Propietario | KADARN Architecture & Engineering |
| --- | --- |
| Estado | Rector / obligatorio |
| Base de decisión | Consenso estratégico julio 2026 |
| Revisión | Ante cambios de dominio, no por calendario |

# Contenido

Este documento usa encabezados jerárquicos compatibles con la tabla de contenido automática de Microsoft Word.

# 1. Objetivo del programa

Realinear KADARN sin reiniciar el producto, preservando el núcleo ya validado y agregando las capas necesarias de fuentes, procedencia, temporalidad, capacidad, protocolo y assessment. El programa usa gates arquitectónicos: ninguna fase avanza si no demuestra trazabilidad, compatibilidad y valor sobre un caso real de Vilo.

# 2. Estado que se conserva

ECS y entidades canónicas existentes.

Claim → Evidence como núcleo de confianza.

Review, Passport, Package y Share Grant.

Publication Layer y proyecciones de lectura.

Confidence Graph/KEMS como fundamento explicable.

Separación Institution / Person / Location.

UI y APIs ya construidas, sujetas a reconexión con datos canónicos.

# 3. Workstreams

| WS | Nombre | Resultado |
| --- | --- | --- |
| WS0 | Governance & Freeze | Baseline, inventario y reglas de cambio. |
| WS1 | Canonical Knowledge Model | Lexicon, atributos y taxonomía epistemológica. |
| WS2 | Source & Provenance | Fuentes, registros, adquisición y trazabilidad. |
| WS3 | Claims & Capability v2 | Versionado, temporalidad, conflictos y estados. |
| WS4 | Protocol & Assessment | Requisitos, matching, gaps y mitigaciones. |
| WS5 | Publication & Sharing | Snapshots, Passport y paquetes controlados. |
| WS6 | Vertical Slices & Validation | Tres pruebas end-to-end con Vilo. |
| WS7 | Migration & Hardening | Backfill, RLS, observabilidad y performance. |

# 4. Fases y gates

| Fase | Trabajo | Gate |
| --- | --- | --- |
| Fase A — Alignment Audit | Inventario de entidades, tablas, APIs, documentos y flujos. Matriz keep/modify/archive. | Gate A: ningún concepto crítico sin propietario y destino. |
| Fase B — Canonical Catalogs | Canonical Attribute Catalog, Knowledge Taxonomy y Evidence Source Catalog. | Gate B: cada atributo del primer vertical slice tiene fuente y vigencia. |
| Fase C — Domain Corrections | Sources, provenance, claim versions, temporalidad y conflictos. | Gate C: backfill legacy sin pérdida y baseline verde. |
| Fase D — Vertical Slice 1 | Continuing Review → performance knowledge → Passport. | Gate D: trazabilidad y reutilización demostradas. |
| Fase E — Vertical Slice 2 | PI public identity and experience resolution. | Gate E: ambigüedad y revisión humana resueltas. |
| Fase F — Protocol Intelligence | ProtocolVersion, Requirements y matching rules. | Gate F: requisitos críticos normalizados. |
| Fase G — Vertical Slice 3 | Assessment real contra Vilo. | Gate G: conclusión explicable, gaps y mitigaciones. |
| Fase H — Controlled Sharing | Snapshot, Package y ShareGrant sobre assessment. | Gate H: destinatario ve solo datos autorizados. |
| Fase I — Hardening | Observabilidad, seguridad, performance y documentación. | Gate I: readiness para piloto externo. |

# 5. Backlog de epics

| ID | Epic | WS | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| KAD-ARCH-001 | Architecture Alignment Audit | WS0 | Inventario y matriz de decisiones. |
| KAD-ARCH-002 | Canonical Knowledge Lexicon | WS1 | Definiciones y prohibiciones. |
| KAD-ARCH-003 | Canonical Attribute Catalog | WS1 | Atributos, sources, vigencia. |
| KAD-SRC-001 | Evidence Source Registry | WS2 | Sources y producers. |
| KAD-SRC-002 | Source Record Acquisition | WS2 | Preservación e idempotencia. |
| KAD-SRC-003 | Extraction Run Framework | WS2 | Parser/model governance. |
| KAD-PROV-001 | Provenance Chain | WS2 | End-to-end trace. |
| KAD-CLM-001 | Claim Versioning | WS3 | Temporal versions. |
| KAD-CLM-002 | Conflict Management | WS3 | Detection and resolution. |
| KAD-CAP-001 | Capability States | WS3 | Availability and conditions. |
| KAD-VS-001 | Continuing Review Slice | WS6 | Performance knowledge. |
| KAD-ID-001 | PI Identity Resolution | WS6 | Public source resolution. |
| KAD-PTL-001 | Protocol Version Model | WS4 | Protocol + versions. |
| KAD-REQ-001 | Requirement Model | WS4 | Criticality and evidence. |
| KAD-ASM-001 | Assessment Engine | WS4 | Matching and explanation. |
| KAD-VS-003 | Vilo Protocol Assessment | WS6 | Real decision validation. |
| KAD-PUB-001 | Knowledge Snapshots | WS5 | Reproducible publication. |
| KAD-SHR-001 | Controlled Sharing v2 | WS5 | Purpose and revocation. |
| KAD-MIG-001 | Legacy Backfill | WS7 | Safe migration. |
| KAD-OBS-001 | Audit and Observability | WS7 | Operational assurance. |

# 6. Secuencia de sprints recomendada

| Sprint | Foco | Salida |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Freeze, baseline, inventory, ADR map | Audit + schema map + risk register |
| Sprint 1 | Source Registry + SourceRecord | Migrations 064–065, APIs, RLS |
| Sprint 2 | Acquisition/Extraction + Provenance | Migrations 066–068, review queue |
| Sprint 3 | ClaimVersion + evidence links | Migrations 069–070, backfill |
| Sprint 4 | Conflicts + CapabilityState | Migrations 071–073, explanations |
| Sprint 5 | Continuing Review vertical slice | End-to-end production-like flow |
| Sprint 6 | PI identity resolution | Public-source candidates + review |
| Sprint 7 | ProtocolVersion + Requirements | Migrations 074–075, protocol workspace |
| Sprint 8 | Assessment Engine | Migrations 076–077, golden cases |
| Sprint 9 | Vilo real protocol assessment | Assessment report + gaps |
| Sprint 10 | KnowledgeSnapshot + publication | Migrations 078–079, Passport v2 |
| Sprint 11 | Sharing + governance hardening | Migration 080, external pilot gate |

# 7. Sprint contract obligatorio

Context

Problem

Objective

Domain invariants

In scope / Out of scope

Schema and API impact

Migration and rollback strategy

Security / RLS impact

Events emitted

Tests and golden cases

Validation commands

Deliverables

Deferred risks

Stop condition

# 8. Matriz de decisiones actuales

| Decisión | Estado | Implicación |
| --- | --- | --- |
| Capability Intelligence es el centro | Aprobada | Priorizar capacidad sobre UI y documentos. |
| Passport es proyección | Aprobada | No guardar campos independientes. |
| No universal site score | Aprobada | Assessment contextual por protocolo. |
| Sources before manual entry | Aprobada | Crear Source Catalog antes de formularios nuevos. |
| Modular monolith | Recomendada | No microservicios en Fase I. |
| Relational graph first | Recomendada | Postgres como fuente; graph DB solo por evidencia. |
| LLM candidate, human authority | Aprobada | Review gate para publicación. |
| First slice Continuing Review | Aprobada | Implementar antes de identidad pública. |
| Vilo as validation institution | Aprobada | Datos reales controlados y medibles. |

# 9. Métricas de éxito

| Dimensión | Métrica Fase I |
| --- | --- |
| Acquisition | ≥80% de atributos del slice sin entrada manual repetida. |
| Traceability | 100% de claims publicados enlazados a provenance. |
| Freshness | 100% de atributos críticos con política de vigencia. |
| Conflict | Conflictos preservados y visibles; cero overwrites silenciosos. |
| Reusability | Mismo claim usado en Passport y Assessment. |
| Explainability | Cada requirement result incluye matched evidence/reason. |
| Migration | Cero pérdida de claims/evidence legacy. |
| Quality | Baseline tests sin regresiones + golden cases nuevos. |
| Security | RLS y ShareGrant probados en integración. |
| Decision value | Assessment real produce gaps accionables para Vilo. |

# 10. Riesgos y controles

| Riesgo | Control |
| --- | --- |
| Sobremodelado antes de valor | Limitar catálogo al alcance de los vertical slices y expandir por uso. |
| IA presentada como verdad | Epistemic type, review gate y provenance obligatoria. |
| Migración rompe flujo actual | Dual-read temporal, backfill, feature flags y regression suite. |
| Fuentes públicas ambiguas | Candidate resolution y confirmación humana. |
| Confidence se vuelve score opaco | Dimensiones + reasons + evidence references. |
| Passport diverge del núcleo | Snapshot and projection only. |
| Integraciones consumen roadmap | Source prioritization formula y conectores después del slice. |
| Datos sensibles exceden necesidad | Data minimization, classification y ADR para excepciones. |

# 11. Artefactos obligatorios por fase

| Fase | Artefactos |
| --- | --- |
| A | Audit report, entity map, table map, API inventory, keep/modify/archive matrix |
| B | Attribute Catalog, Source Catalog, Knowledge Taxonomy, glossary |
| C | ADRs, migrations, domain types, repository contracts, backfill report |
| D/E/G | Vertical slice spec, fixtures, golden cases, implementation report, demo evidence |
| F | Protocol schema, requirement taxonomy, rule catalog |
| H | Snapshot contract, package schema, sharing policy tests |
| I | Security report, observability dashboard spec, pilot runbook |

# 12. Stop conditions

No avanzar a Protocol Intelligence si ClaimVersion y provenance no son estables.

No publicar Passport v2 si KnowledgeSnapshot no puede reconstruirse.

No integrar nuevas fuentes si no alimentan atributos priorizados.

No declarar assessment listo si faltan explicaciones por requisito.

No iniciar piloto externo si RLS, revocación y auditoría no tienen pruebas de integración.

# 13. Primera orden de ejecución

Congelar features no relacionadas con el núcleo.

Generar el Architecture Alignment Audit contra el repositorio real.

Aprobar Canonical Knowledge Lexicon y primeros 40–60 atributos del slice.

Implementar EvidenceSource y SourceRecord.

Implementar ProvenanceRecord y ExtractionRun.

Migrar claims a ClaimVersion sin romper IDs actuales.

Construir Vertical Slice 1 con un Continuing Review real de Vilo.

Usar los hallazgos para corregir el modelo antes de continuar.

# 14. Resultado esperado

Fase I completa KADARN podrá adquirir un registro existente, preservar su origen, extraer datos, convertirlos en evidencia y claims temporales, componer capacidades, compararlas con requisitos de un protocolo, explicar brechas y publicar una instantánea autorizada; todo sin reintroducir manualmente la misma información.